## Slide 1
BRYCEN VIETNAM
Retrospective Project
ChatGPT: Tương Lai Của Chat-Bot và Trợ Lý Ảo
21/08/2023

## Slide 2
I. Tổng quan về dự án
1. Tên dự án: ChatGPT
Dự án này được thiết kế nhằm tạo nền tảng hợp tác giữa Trường Khoa học Huế và Công ty Brycen Việt Nam, mục tiêu chính là đem đến một trải nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp cho các sinh viên tham gia, đồng thời tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty.
Dự án tập trung vào việc học về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán chatGPT, Flutter và Firebase. Mục tiêu cuối cùng của dự án là xây dựng một ứng dụng chatbot thông minh dựa trên kiến thức và kỹ năng đã học, mang lại trải nghiệm giao tiếp tự nhiên và tương tác đa dạng cho người dùng.
2. Mục đích của dự án:
3. Thời gian thực hiện dự án: 2023/05/01 ~ 2023/08/31

## Slide 3
I. Tổng quan về dự án
4. Danh sách thành viên:
STT | Họ và Tên | Vị Trí | Công Việc
1 | Huỳnh Ngọc Châu | Mentor | Chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn, hỗ trợ thực tập sinh.
2 | Sử Thành Công | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
3 | Lê Thanh Hùng | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
4 | Nguyễn Tiến Nhật | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
5 | Nguyễn Thế Quang | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
6 | Nguyễn Ngọc Quang Huy | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
7 | Nguyễn Luôn Mong Đổ | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.

## Slide 4
I. Tổng quan về dự án
4. Danh sách thành viên:
STT | Họ và Tên | Vị Trí | Công Việc
8 | Võ Đạt Văn | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
9 | Đặng Văn Thắng | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
10 | Lê Bá Tuấn Phong | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
11 | Trần Đăng Minh Vũ | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
12 | Huỳnh Văn Nguyên Bảo | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
13 | Phạm Xuân Hùng | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.
14 | Nguyễn Khánh Dương | Intern | Nghiên cứu tài liệu, thực hiện các task được giao.

## Slide 5
I. Tổng quan về dự án
5. Các phase tham gia
No | Phase | Công việc chi tiết
1 | Project Initiation Phase | Định nghĩa mục tiêu dự án Xác định phạm vi dự án Xác định tính khả thi Đề xuất giải pháp Phân tích chi phí và thời gian thực hiện
2 | Training | Bổ sung các kiến thức cần có để xây dựng dự án
3 | Thiết kế | Tất cả các công đoạn, chức năng cần có cho sản phẩm
4 | Phát triển | Tất cả các chức năng của sản phẩm
5 | Testing and Document | Unit Test Integration Test Explore Test Benchmarking

## Slide 6
2. Kết quả dự án
Ứng dụng Android giúp người dùng có khả năng tương tác với chatbot.
Các tài liệu kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Flutter, ChatGPT.
Tài liệu benchmarking

## Slide 7
3. Nhìn nhận lại dự án
Những điểm tốt
Những điểm chưa tốt
3.1. Tổng quan
Hoàn thành được mục tiêu của dự án, giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết để xây dựng một ứng dụng AI.
Có được một môi trường làm việc chuyên nghiệp,giúp các bạn sinh viên làm quen được môi trường doanh nghiệp.
Có được một sản phẩm có tính ứng dụng và kế thừa cao.
Còn thiếu về mặt thiết bị như server hay tài khoản chatGPT.
Số buổi offlice ít.
50% tổng số sinh viên còn lại so với số đăng ký ban đầu.

## Slide 8
3. Nhìn nhận lại dự án
3.2. Phân tích những điểm chưa tốt
Điểm chưa tốt | Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
Còn thiếu về mặt thiết bị như server hay tài khoản chatGPT. Số buổi offlice ít. 50% tổng số sinh viên còn lại so với số đăng ký ban đầu. | Thực tập tại lab doanh nghiệp của nhà trường, không có sẵn server, phải sử dụng máy cá nhân. ChatGPT chưa hỗ trợ tại Việt Nam nên việc tìm mua tài khoản còn khó khăn. Lab doanh nghiệp được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp khác nhau. Khối lượng kiến thức nhiều, khó, thời gian đầu của chương trình thực tập trùng với lịch thi, dẫn đến nhiều bạn không theo kịp và bỏ chương trình giữa chừng. | Cần sự hỗ trợ của doanh nghiệp cung cấp server cloud để sử dụng. Mua tài khoản chatGPT từ nước ngoài như Nhật, Mỹ, tuy nhiên giải pháp này vẫn tồn tại rủi ro về mặt quản lý. Có thể kết hợp giữa việc sử dụng phòng lab doanh nghiệp và phòng làm việc của công ty. Tăng thời gian thực tập, lựa chọn khoảng thực tập bắt đầu thực tập không trùng với lịch thi, giúp các bạn sinh viên không gặp trở ngại trong giai đoạn đầu.

## Slide 9
4. Retrospective từ các thành viên
Sử Thành Công
Lê Bá Tuấn Phong

## Slide 10
5. Đề xuất
Một sản phẩm AI hoàn thiện cần sự tham gia của nhiều dev khác nhau như AI dev, FE dev, BE dev. Hy vọng các phase sau sẽ có sự tham gia của nhiều mentor ở các công đoạn khác nhau, giúp cho sản phẩm được hoàn thiện ở mức độ cao hơn.
Chương trình thực tập nên có ràng buộc về mặt điểm số ở phía nhà trường hoặc hợp đồng từ phía công ty, giúp cho các bạn sinh viên có thêm nhiều động lực tham gia, không bỏ lỡ giữa chừng.
Liên kết với các nền tảng cloud để tìm kiếm sự hỗ trợ cho các chương trình liên quan đến giáo dục, giúp các bạn sinh viên có cơ hội đang làm việc trên các nền tảng tốt hơn với chi phí rẻ.

## Slide 11
6. Tổng kết
Về cơ bản, sản phẩm cuối cùng của dự án đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra và phù hợp với khả năng của các bạn sinh viên.
Trong quá trình thực hiện, team đã đạt được những điểm tốt và vẫn tồn tại một số điểm cần cải thiện .Qua đó cũng đã rút ra được những bài học giúp cải thiện hiệu quả công việc.
Ngoài ra, team cũng có những đề xuất giúp cải thiện chất lượng của sản phẩm đầu ra và quá trình triển khai dự án được thuận lợi hơn.

## Slide 12
Xin trân trọng cảm ơn!